**План работы Туристической базы В.Бестях**

Направление деятельности: Культурно-досуговая. Тур выходного дня.

Контингент: Семейные пары, корпоративные заявки.

Общая информация: Бестяхская база отдыха расположена на левом берегу р. Лена в нескольких километрах выше пос. Верхний-Бестях. База электрифицирована, летние домики, есть баня, навес-столовая рассчитана на прием одновременно до 20-ти человек. Здесь прекрасный песчаный пляж, где при желании можно поставить палатки. Недалеко от Бестяхской базы проходит удобная автомобильная трасса. На территории базы имеется Дом охотника, где имеется зал для торжеств с камельком, кухня. Возле Домика есть мангал, дрова, вода. Есть свет, электричество.

Перечень планируемых работ:

* Забор (демонтаж, монтаж, покраска) – 13.05.- 01.06.2019 г.;
* Летние домики (покраска, внутренняя обшивка, ремонт мебели) – 01.05-13.05.2019 г.;
* Проверка сетей электропитания (подводка, замена, наружные осветительные лампы) 01.05-13.05.2019 г.;
* Уборка территории (субботник) – 15.04.2019г., 20.05.2019г, 03.06.2019 г.;
* Наружная реклама (баннеры, плакаты) – 15.04.2019 г.;
* Дизайн территории (расположение беседок, мангалов, предметов декора, фотозоны и т.д.) - 15.04.- 27.04.2019 г.;
* Беседки (постройка) - 13.05.- 01.06.2019 г.;
* Закупка оборудования – 01.04.-01.06.2019;
* Рекламная кампания (СМИ, интернет, газета, вывески) – 01.04.-01.06.2019 г.;

**Прейскурант:**

1. **Семейный от 2 до 8 человек (с детьми) Стандарт**
* 2 дня (1 ночь).
* 2 летних домика (балаган) – белье, посуда, инвентарь;
* Завтрак, обед, ужин костровой (газовый баллон);
* Мангальная зона, игровая площадка, беседка.
* Снасти для рыболовства;
* Аренда моторки;
* Аппаратура;
* Банька на дровах
1. **Семейный от 8 до 16 человек (с детьми) Мах**
* 2 дня (1 ночь).
* 4 летних домика (балаган) – белье, посуда, инвентарь;
* Завтрак, обед, ужин костровой (газовый баллон);
* Мангальная зона, игровая площадка, беседка.
* Снасти для рыболовства;
* Аренда моторки;
* Аппаратура;
* Банька на дровах
1. **Корпоративный от 8 до 16 человек (с детьми) Мах**
* 2 дня (1 ночь).
* 4 летних домика (балаган) – белье, посуда, инвентарь;
* Завтрак, обед, ужин костровой (газовый баллон);
* Мангальная зона, игровая площадка, беседка.
* Снасти для рыболовства;
* Аренда моторки;
* Аппаратура;
* Банька на дровах
1. **Охотничий от 2 до 4 человек**
* 2 дня (1 ночь) по договоренности
* 4 летних домика (балаган) – белье, посуда, инвентарь;
* Завтрак, обед, ужин костровой (газовый баллон);
* Мангальная зона, игровая площадка, беседка.
* Снасти для рыболовства;
* Аренда моторки;
* Банька на дровах
1. **Праздничный от 10 человек**
* 1 день, 2 дня (1 ночь) по договоренности
* 4 летних домика (балаган) – белье, посуда, инвентарь;
* Мангальная зона, игровая площадка, беседка.
* Снасти для рыболовства;
* Аренда моторки;
* Аппаратура;
* Оформление, сервис, питание

**ПЛАН работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Примечание** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1** | Режим работы турбазы, описание, пакеты (прейскурант услуг), работа кассы, персонала | График работы, кол-во человек в смену, расходные материалы, что входит в тур. Регистрация  |  | Филиппова Мария Витальевна |
| **2** | Логотип, подготовка видеорекламы, реклама на сайте, в соц сетях. Реклама,  | Сайт колледжа, Инстаграмм, Фэйсбук, Якт. |  | Солдатова Елизавета Александровна |
| **3** | Трансфер, аренда моторки, индивидуальные и групповые с инструктором | Автостоянка, как добираются, туры на моторке (охот зоны, рыбалка). Ремонт базы |  | Тихонов Сергей Сергеевич |
| **4** | Схема-План базы, Правила работы, положения, правила поведения, обратная связь, дополнительные услуги (фотограф, видеограф), работа с клиентами,  | Наглядная схема территории, базы, Документы по правилам, положениям**,**  |  | Самсонова Анастасия Валентиновна |

**Смета на ремонт туристической базы В.Бестях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ**  | **Стоимость** | **Количество** | **Итого**  | **Примечание** |
| **1** | **Демонтаж забора** |  | **400 м.** |  | **2 км.** |
| **2** | **Монтаж Забора** |  | **400 м.** |  | **Краска**  |
| **3** | **Покраска забора** |  | **400 м.** |  | **2 км.**  |
| **4** | **Электропитание** | **10 000** | **1** | **10 000** | **Замена подводки** |
| **5** | **Наружная реклама** | **10 000** | **3** | **30 000** | **Ахсым** |
| **6** | **Строительство беседок** | **30 000** | **2** | **60 000** | **Бруски 4х4=20****Доски обрезные 4х6=2 куба****Гвозди, шруповерты,**  |
| **7** | **Рекламная продукция** | **30 000**  | **1** | **30 000**  |  |
| **8** | **Закупка оборудований** |  | **1** |  |  |